**ОТЧЕТ**

об исполнении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Общий объем финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | **Исполнение** |
| **План**  **(предусмотрено программой)** | **План**  **(утверждено в бюджете)** | **Факт** |
| 1. | Ремонт уличной и дорожной сети на территории Красноармейского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 4180,8 | 4180,8 | 2879,1 | Выполнено в объеме заявленных работ |
| 2. | Основное мероприятие 2: «Содержание уличной и дорожной сети в Красноармейском сельском поселении» | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 116,5 | Выполнено в объеме заявленных работ |
| 3. | Основное мероприятие 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | Местный бюджет | 450,0 | 450,0 | 439,8 | Выполнено в объеме заявленных работ |
|  | **Итого по программе:** |  | **4830,8** | **4830,8** | **3435,4** |  |

Глава сельского поселения А.А. Бурнаев

Начальник финансового отдела С.А. Игнашова