### ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Общий объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (предусмотрено программой) | План (утверждено в бюджете) | Факт |  |
| 1. | Ремонт уличной и дорожной сети на территории Красноармейского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 5648,1 | 5648,1 | 3928,9 | Выполнено в объеме заявленных работ |
| 2. | Основное мероприятие 2: «Содержание уличной и дорожной сети в Красноармейском сельском поселении» | Местный бюджет | 115,7 | 115,7 | 107,2 | Выполнено в объеме заявленных работ |
| 3. | Основное мероприятие 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 158,2 | Выполнено в объеме заявленных работ |
|  | Итого по программе: |  | 5923,8 | 5923,8 | 4194,3 |  |

Глава сельского поселения                                                                                                                             А.А.  Бурнаев

Начальник финансового отдела                                                                                                                              С.А. Игнашова