**ОТЧЕТ**

об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

в Красноармейском сельском поселении Ейского района

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Общий объем финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | **Исполнение** |
| **План**  **(предусмотрено программой)** | **План**  **(утверждено в бюджете)** | **Факт** |
| 1 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | Местный бюджет | 376,9 | 376,9 | 341,6 | Выполнено |
| 2 | Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения | Местный бюджет | 48,1 | 48,1 | 46,4 | Выполнено |
| 3 | Ремонт оборудования уличного освещения ул. Гагарина, пер. Школьный, ул. Гагарина п. Комсомолец | Местный бюджет | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Выполнено |
| 4 | Ремонт оборудования уличного освещения ул. Островского, ул. Юбилейная п. Комсомолец | Местный бюджет | 244,9 | 244,9 | 244,3 | Выполнено |
| 5 | Ремонт оборудования уличного освещения ул. Н. Островского, ул. Рабочая, ул. Гагарина п. Комсомолец | Краевой бюджет | 318,7 | 318,7 | 318,7 | Выполнено |
| 6 | Организация работы МУ «Комсомолец» при реализации прочих мероприятий по благоустройству территории: | Местный бюджет | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | Выполнено |
|  | Оплата работ по договорам временного трудоустройства несовершеннолетних, осужденных, временно неработающих. | Местный бюджет | 165,0 | 165,0 | 165,0 | Выполнено |
|  | Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта тракторов и малой механизации (бензиновые триммеры и пилы). Приобретение основных средств. Приобретение запасных частей для с/х техники. | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Выполнено |
| 7 | Организация водоснабжения на территории поселения- иные межбюджетные трансферты | Местный бюджет | 34,1 | 34,1 | 34,1 | Выполнено |
| 8 | Приобретение и установка детского игрового оборудования (Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса) | Краевой бюджет | 486,8 | 486,8 | 486,8 | Выполнено |
| 9 | Спил деревьев, поврежденных в результате ЧС | Местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 0,0 | Не выполнено |
|  | **Итого по программе:** |  | **3209,5** | **3209,5** | **3126,9** |  |

Глава сельского поселения А.А. Бурнаев

Начальник финансового отдела С.А. Игнашова