**ОТЧЕТ**

об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

в Красноармейском сельском поселении Ейского района

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Общий объем финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | **Исполнение** |
| **План**  **(предусмотрено программой)** | **План**  **(утверждено в бюджете)** | **Факт** |
| 1 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | Местный бюджет | 430,4 | 430,4 | 403,1 | Выполнено |
| 2 | Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения | Местный бюджет | 119,9 | 119,9 | 116,5 | Выполнено |
| 3 | Благоустройство территории детской площадки по ул. Школьная | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 24,8 | Выполнено |
| 4 | Ремонт тротуара по пер. Школьный п. Комсомолец | Краевой бюджет | 778,2 | 778,2 | 778,2 | Выполнено |
| 5 | Организация работы МУ «Комсомолец» при реализации прочих мероприятий по благоустройству территории: | Местный бюджет | 1491,6 | 1491,6 | 1491,6 | Выполнено |
|  | Оплата работ по договорам временного трудоустройства несовершеннолетних, осужденных, временно неработающих. | Местный бюджет | 165,0 | 165,0 | 165,0 | Выполнено |
|  | Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта тракторов и малой механизации (бензиновые триммеры и пилы). Приобретение основных средств. Приобретение запасных частей для с/х техники. | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Выполнено |
| 6 | Организация водоснабжения на территории поселения- иные межбюджетные трансферты | Местный бюджет | 34,1 | 34,1 | 34,1 | Выполнено |
|  | **Итого по программе:** |  | **2 884,2** | **2 884,2** | **2 848,3** |  |

Глава сельского поселения А.А. Бурнаев

Начальник финансового отдела Е.А. Буряченко