### ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

в Красноармейском сельском поселении Ейского района

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Общий объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (предусмотрено программой) | План (утверждено в бюджете) | Факт |  |
| 1. | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | Местный, краевой бюджет | 295,0 | 295,0 | 257,8 | Выполнено |
| 2. | Ремонт декоративного освещения п. Комсомолец. Ремонт оборудования уличного освещения ул. Садовая п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка | Местный, краевой бюджет | 139,7 | 139,7 | 139,7 | Выполнено |
| 3. | Организация работы МУ «Комсомолец» при реализации прочих мероприятий по благоустройству территории: | Местный бюджет | 1585,0 | 1585,0 | 1585,0 | Выполнено |
|  | Оплата работ по договорам временного трудоустройства несовершеннолетних, осужденных, временно неработающих. | Местный бюджет | 241,0 | 241,0 | 241,0 | Выполнено |
|  | Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта тракторов и малой механизации (бензиновые триммеры и пилы). Приобретение основных средств. Приобретение запасных частей для с/х техники. | Местный бюджет | 209,0 | 209,0 | 209,0 | Выполнено |
| 4 | Организация водоснабжения на территории поселения- иные межбюджетные трансферты | Местный бюджет | 32,7 | 32,7 | 32,7 | Выполнено |
| 5 | Разработка схемы газовых сетей | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
|  | Итого по программе: |  | 2082,4 | 2082,4 | 2045,2 |  |

Глава сельского поселения                                                                                                                             А.А.  Бурнаев

Начальник финансового отдела                                                                                                                              С.А. Игнашова